直接面向市场比价采购项目

采购文件

项目名称： 电子科学学院2026年营房维修工程设计服务

项目编号： 2026-YKDZKX-G9025

采购人：国防科技大学电子科学学院

2026年 5月6日

采购项目技术与商务要求

我部就  电子科学学院2026年2项营房零星改造工程设计  项目（编号： 2026-YKDZKX-G9025 ）直接面向市场进行比价采购，采购内容与要求如下：

一、采购内容

（一）工程概况

①信通楼数据中心基本情况

信通楼总建筑面积11130平方米，建成于1981年，原为图书馆；中间夹层分栋原为书库，面宽16.8米、进深31.4米，建筑面积约为527平方米/层，南北各有一部消防楼梯；夹层层高2.4米、净高2.21-2.22米，采用现浇钢筋混凝土无梁楼盖承重体系，按一般书库的活荷载计算规则理论评估该楼面使用荷载等级为250-300KG/平方米。本次信通楼数据中心拟改造用房为该楼夹层分栋的6楼。

夹层南北各有一个约600平方米内庭院，目前处于空置状态。建筑西侧外围南北各有一处约180平方米凹形场地，其中北侧场地已安装一座1250千伏安箱式变电站，南侧场地已建有汽车连临时板房。夹层顶部为预制板搭建的不上人屋面，已安装轻钢结构坡屋顶，不能作为设备装置场地。

②学院公共配电房、机房设施设备基本情况

学院目前8栋在用建筑，总面积约4.8万㎡，各楼栋配电房均有数量规格不等的配电柜，并有若干下级分配电箱分布在楼栋内，大部分使用年限较久，无电表等计量设施，且各配电房、机房均使用普通分体空调。

（二）委托服务内容

①信通楼数据中心基础条件改造一期工程设计服务

本合同委托事项主要有2项内容：一是改造工程设计，包括方案设计及施工图设计；二是机房工艺设计复核。

1.本期整修工程改造工程设计的主要内容是：室内装饰基础整修、室内电气照明改造、室内消防设施改造、更换夹层分栋建筑避雷设施、加装室外设备接地极、新建室外UPS室、空调室外设备附属支架（座）、主机房专供电源。工程批准建安投资（含设备购置及安装费）为113万元。

2.机房工艺设计由甲方另行委托设备专业机构完成，复核的主要内容是：以一般书库的活荷载指标为限，计算机房设施设备（如散力架、防静电地板、定制机柜等，参数由工艺设计专业机构提供）重量是否超预估活荷载等级；复核机房工艺设计是否符合建筑消防、供电相关规范的强制性要求。

3.工程批准建安投资（含设备购置及安装费）为113万元。

②学院公共配电房、机房设施设备升级工程设计服务

本合同委托服务内容包括：

- 系统检查、评估全院在用8栋楼的公共配电柜（箱），摸清全院当前电路电缆布局，绘制进线电缆、开关与下级支线电缆、开关分布系统图，标注电力来源与去向、电缆与开关的型号规格。更换使用年限15年以上的配电柜（箱），更换长期处于高负荷运行状态或高温（超过40℃）的电线电缆，根据甲方需求，增设智能电表。

- 查清学院8栋建筑公共配电房、电梯机房、通信机房数量，面积等参数，为上述房间设计相应规格标准的专业单冷空调及供电线路，环境较为潮湿的还需加配专业除湿机及排风扇设计。

- 工程批准建安投资（含设备购置及安装费）为80万元。

二、技术要求

（一）服务人员要求

1.成交供应商应委派有1名相关专业职业资格或高级工程师职称的人员担任项目负责人，签约洽商确定后，在合同中载明，不得擅自更换。

2.成交供应商应委派有相关专业职业资格或工程师（中级）职称的人员担任项目各分专业岗位，签约洽商确定后，在合同中载明，不得擅自更换。

（二）成果文件要求

1.工程设计按《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》（住房和城乡建设部建质函[2016]247号）和国家现行工程设计规范执行；施工图设计深度应满足施工需要。

2.限额设计，施工图预算不得超过项目批准的建安投资。

3.乙方需提供纸质版方案设计文本3份、施工图8套，机房工艺设计文件符合报告3份以及相应的电子版文件。

三、商务要求

（一）交付时间、地点和方式

1、交付时间：合同生效后，中标供应商在15个工作日内完成信通楼数据中心基础条件改造一期工程设计服务；20个工作日内完成学院公共配电房设施设备升级工程设计服务。

2、交付地点：湖南省长沙市，采购单位指定地点。

3、交付方式: 向采购人当面递交。

（二）知识产权和保密要求

1.成交人提交的任何正式咨询成果文件的知识产权归采购人所有，且成交人应对提交给采购人的咨询成果保密。

2.双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

（三）报价要求

1.本项目以人民币为币种单位报含税价格。

2.本项目最高限价为10.6万元人民币。

3.报价供应商应当对所报价标段内所有服务内容进行唯一报价，否则视为无效投标。

4.本项目合同形式为固定总价，合同价不因实施期间市场变化及政策调整因素而变化。报价应包含完成本项目采购所含全部服务工作的所有费用，采购人对采购范围内应当完成工作及要求将不再支付该报价之外任何额外费用。

5.如果出差，成交供应商应自行负责本单位人员食宿、差旅费等，相关费用应综合考虑计入报价。

6.乙方需编制、整理、移交成果文件的各项成本应综合考虑计入投标报价。

7.合同付款账期的资金周转成本及工期（含施工进度及结算审核工作周期）滞后风险，应综合考虑计入报价。

四、履约管理

（一）付款及结算方式

2项工程设计每提交1项完整成果文件后支付该项设计费的80%，剩余合同总价20%，待2项工程均完成验收后一并支付。

（二）违约处罚细则

本项目合约处罚细则如下：

1.除当事人因不可抗力（含当事人亡故、重大伤病情形）原因外，更换合同约定项目负责人按合同价5%/人·次收缴违约金，更换合同约定项目专业负责人按合同价2%/人·次收缴违约金；无论何种原因，更换人员未能达到原合同约定人员同等职业资格、业绩资历水平的，均按前述标准双倍收缴违约金。

2.项目负责人或团队专业负责人应按甲方要求参加甲方组织的工作活动（如设计交底、成果文件审核、重大变更洽商、关键节点验收等），项目负责人缺席的按合同价1%/次收缴违约金，团队专业负责人缺席的按合同价0.5%/次收缴违约金。

3.未按工程建设强制性标准或勘察成果文件或结构检测鉴定报告进行设计的，每项按合同价的5%收缴违约金。

4.未按合同约定时限提交成果文件的，按合同价2‰/天收缴违约金，延期交付违约金最高额度为合同价的5%。

5.因设计成果缺陷导致工程造价大幅波动的（如：①因设计错漏或图纸描述错误、含糊等，导致发生单项变更预算在施工合同价分部分项工程费3%以上变更签证或价格争议的情形；②因设计错漏或图纸描述错误、含糊等，导致发生累计变更预算突破施工合同价分部分项工程费5%的情形），按合同价10%收缴违约金。

6.设计单位指定建筑材料、构配件生产厂家、供应商，或暗中以特定种类、品目或特殊规格、型号设计等方式指向特定供应商（群体）的，按合同价的10%收缴违约金。

7.因设计成果缺陷导致工程在结构、电气、消防、特种设备等方面存在重大质量缺陷或安全隐患的，按合同价的20%收缴违约金。

8.乙方违反合同约定，将合同转让给第三方或将合同项下的部分工作分包给第三方，按合同总价（或违法分包部分相应服务费合同价）的25%收缴违约金。

9.其他影响工程建设管理的行为，按合同价5%/次收缴违约金。

10.一事不再罚，当一件违约事项同时触发2项或以上违约处罚约定时，究其初始原因或按额度高者处罚，但不予重复处罚。

11.本项目应收缴违约金额累计达到合同总价25%时，发包人有权解除合同。因设计单位原因造成工程事故与损失的，由设计单位依法承担赔偿责任。如果发包人认为约定的违约金数额明显低于其实际损失，可以进一步向承包人单独发起经济索赔，协商无果的可以请求人民法院或仲裁机构进行调整，人民法院或仲裁机构根据实际损失（包括因违约责任导致的直接经济损失和其他相关损失）、合同履行情况、当事人过错程度等因素综合衡量并作出裁决的，按其裁决执行。

五、其他要求

报价文件按格式要求提交正本一份。

# 报价文件格式

1.报价人工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质等级证书（盖单位公章）

2.法定代表人资格证明书（盖单位公章）；法定代表人授权书（如有，签名、盖单位公章）

3.报价函（签名、盖单位公章）

4.报价一览表（签名、盖单位公章）

5.供应商承诺声明（签名、盖单位公章）

6.廉洁承诺书（签名、盖单位公章）

7.国防科技大学供应商不转包、不挂靠、不违法违规分包承诺书（签名、盖单位公章）

8.报价方认为需要加以说明的其他内容及材料（如有，格式自拟，签名、盖单位公章）

报价供应商应按上述统一格式及顺序向采购单位提供《报价文件》，因《报价文件》格式错误、内容要素缺失等原因导致报价无效责任由报价人自行承担。

直接面向市场比价采购

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价供应商：                   （盖章）

年   月   日

工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质等级证书等

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效报价。

报价供应商全称：（盖章）

年   月   日

法定代表人授权书

国防科技大学电子科学学院：

（报价供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

附：

授权代表姓名：

职    务：                      移动电话：

传    真：                      邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效报价。

注：授权书后应当附授权代表在报价前4个月内（不含报价当月）连续3个月由报价供应商缴纳社保证明材料。

报价函

国防科技大学电子科学学院：

我方参加贵部组织的                项目（项目编号：      ）采购活动，并对   该项目（一标多包的可选其中某一包号或服务名称）   进行报价。

一、按照采购文件要求提交报价文件正本 壹 份和副本 / 份，电子版报价文件 / 份。

二、我方已完全理解采购文件的全部内容，自愿接受并执行采购文件的全部条款。

三、本报价有效期自提交报价文件的截止之日起 60 日内有效。

四、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关材料，同意采购文件的相关条款。

五、我方声明提供的报价文件及一切材料和承诺均真实有效。由于我方提供材料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵部要求，提供与采购有关数据或信息。我方承诺完全按照采购文件有关内容履约。

六、我方承诺自愿遵守、执行军队采购政策法规。

七、联系方式

联 系 人：          电话：        传真：

地    址：                    邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

报价一览表

项目名称：  电子科学学院2026年2项营房零星改造工程设计

项目编号：  2026-YKDZKX-G9010

金额单位：元

| 序号 | 服务名称（包号） | 报价金额 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信通楼数据中心基础条件改造一期工程设计服务 |  |  |
| 2 | 学院公共配电房、机房设施设备升级工程设计 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

报价总价（人民币大写）：

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

供应商承诺声明

国防科技大学电子科学学院：

我单位自愿参加贵部组织的        项目（项目编号：      ）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写报价文件，对报价文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

3.在提供报价文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃成交资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.询价文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、诚信责任保证金承诺

1.严格遵守《供应商诚信承诺》，若受到1年、2年、3年禁止参加军队采购活动处理的，同意缴纳本项目采购预算金额1%、1.5%、2%的诚信责任保证金（按照四舍五入原则，取整到千元），最低额度为10万元，最高额度为200万元。

2.同意至恢复参加军队采购活动资格之日前，缴纳诚信责任保证金。逾期不缴纳的，不予恢复参加军队采购活动资格；自禁止性处理期满之日起超过6个月不缴纳的，给予终身禁止处理。如恢复参加军队采购活动资格之日起3年内再次受到1年以上（含）禁止参加军队采购活动处理的，同意前述保证金不予退还，并同意再次按照被处理的采购项目预算金额以及处理年限对应的比例重新缴纳保证金，在未缴纳之前不得参加军队采购活动。

3.若经查实采取串通询价手段取得成交资格，已进入履约阶段的，同意按照军队采购合同管理和供应商管理有关规定，接受相应处理；需继续履约但存在明显价格风险的，同意扣除利润，按照审定的实际成本结算，审定结果高于合同金额的，按照合同执行，接受相应违规处理；对于已完成履约和结算的，同意根据审价认定的实际成本支出，退还军队超额付款部分，接受相应违规处理。审价所需费用由我方承担。

4.给部队造成损失的，同意按照国家法律和合同约定，予以相应经济赔偿。

四、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

五、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

六、前3年没有重大违法记录的书面声明

我单位参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录。

七、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

八、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

九、具备履约专业能力的书面声明

我单位具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地及服务履约能力。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

廉洁承诺书

为纯洁军地交往，从源头上预防和遏制违纪违法问题发生，特承诺如下：

1.在与学校业务往来中，严格遵守国家法律法规及行业自律规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，决不做损害双方利益的事。

2.不以任何形式安排宴请学校人员及其亲属，不安排学校人员及其亲属参加旅游、消费娱乐等活动。

3.不以任何理由向学校人员及亲属赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不向学校人员及其亲属提供车辆、住房等服务保障，不为学校人员及其亲属办私事。

4.不围标串标，不采取违规手段排挤其他供应商参与公平竞争，不损害学校利益。

5.不违规聘请学校人员兼职，不违规向学校人员发放评审费、补助、奖金、津贴等。

6.不以任何形式虚开发票、虚套经费。

7.不以任何理由帮助学校相关单位私设“小金库”。

8.主动接受学校监督，积极配合学校审查调查工作，及时、准确提供相关资料。

9.学校相关人员提出违规违纪要求，或者发现其他违纪违规问题，及时向学校纪检监察部门反馈。（学校纪委监委受理监督举报电话：0731-87000711，民网邮箱：gfkdjw@sina.com，军网邮箱：gfkdjw@gfkd.mtn，邮寄地址：长沙市开福区德雅路109号纪检监察处；服务保障中心受理监督举报电话：0731-87027516。

10.若违反上述承诺，学校有权立即终止与相关单位合作，并列入学校交往对象“黑名单”，取消参与学校各项业务资格。

法定代表人（或授权代表）（签字）：

报价供应商：（公章）

年    月    日

国防科技大学供应商不转包、不挂靠、

不违法违规分包承诺书

项目名称：

我单位清楚知悉参加国防科技大学采购（科研项目外协）活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，严格按照法律法规、合同条款和投标承诺履行职责及义务。

二、我单位在采购活动中保证无任何挂靠行为。

三、如我单位中标后，在本项目实施过程中，保证不转包，不违法违规分包。

四、我单位和我本人清楚知悉国家法律、军队法规、行政法规、地方性法规及规范性文件中有关转包、违法违规分包情形及相关处罚规定。

五、我单位如被查实在本项目建设过程中存在转包、挂靠、违法违规分包行为，我单位承担直接责任主体法律责任，法定代表人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

法定代表人（或授权代表）（签字）：

报价供应商：（公章）