辅助审查平台建设采购项目基本情况表

- 采购内容及技术参数指标要求

- 采购内容

- 系统集成服务1项

- 具体技术指标要求:

| 序号 | 采购类型 | 功能或技术指标要求或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成服务 | - 主要要求：将需求方OA系统和敏感内容识别系统进行集成，实现以下功能： - 1.将OA系统和敏感内容识别系统实现数据对接，将敏感内容识别能力嵌入OA审批流程中；对敏感内容识别系统中的接口进行适配性改造，可自动分析识别OA传递过来的文档的敏感内容、判定对应登记并匹配审查依据，识别结果同步回传至OA系统，保证与OA系统的数据传输的稳定性和准确性。 - 2.对OA中的敏感内容审批流程进行管理，将对流程中上传的doc、docx、wps等格式文档进行内容识别，实现“上传即审、结果即用”闭环管理和“审批-审查-归档”全流程管理； - 3.将内容识别的结果保存在OA系统中，支持自动留痕和归档，审查过程可追溯可查阅。 - 4.OA中可将接收到的敏感内容提取到流程表单字段中，并自动在附件中标注后更新附件。 - 5.OA管理门户：集中展示敏感词检测门户，根据权限设置查看系统中敏感词检测情况； - 6.支持按照客户需求设置数据报表，包括生成审查记录报表、敏感内容分布统计、高频敏感词分析、审查效率分析、用户行为日志，以上数据报表字段主要包括：发送时间、操作人、操作人单位、附件编号、业务领域、流程状态、接收时间、附件名称、敏感内容、类型、敏感级别、置信度、审查事项、审查建议人、事项编号。 - 7.支持对审查结果、操作行为、文件流转等进行全链路统计。 - 8.OA系统与敏感内容识别系统中的敏感内容依据台账进行对接，并定期（可根据需求方调整同步时间）将敏感内容识别系统中的数据同步至OA系统中。 - 9.要求报价方具有对OA系统和敏感内容识别系统底层代码、API接口的开发能力，具有OA系统和敏感内容识别系统原厂供应商的授权以及完成开发后与原厂供应商的联调联试能力（提供相关授权和承诺书）： - 9.1开展全功能内部测试，重点覆盖大文件解析、分片传输、敏感内容识别、高并发请求、异常场景容错等测试项，修复问题并完成功能闭环验证。 - 9.2开展跨系统集成联调、规则对齐、报文适配调试，完成现场部署、功能试运行、问题排错优化，保障两端业务流程贯通。 - 10.报价方负责承担与原厂供应商协调沟通的一切事务，包括可能产生的费用。 |

（二）样品要求

无

（三）实施人员要求

成交供应商及其实施人员应具备对本项目所需要集成的OA系统和敏感内容识别系统的底层接口的开发能力、OA流程表单的实施配置、联调联试及培训的能力。

（四）生产及安装调试等要求

1、合同生效后成交供应商需到达现场向需求方及原厂供应商调研两个系统的实际情况以及需求，并制定详细的实施计划。

2、本项目为交钥匙工程，成交供应商负责对本项目的需求进行分析和设计、配置、二次开发、调试、测试、培训等进行整体交付，成交供应商交付的集成功能必须达到合同、技术文件规定的要求，并保证软件的稳定运行。

（五）验收方式及要求

1、提供实施计划书、操作手册等材料作为项目验收的基本输入文档；在成交供应商联调联试保障系统稳定运行30天后，按测试要求完成相关工作后可提交验收申请。

2.验收由需求单位组织，对实现的集成功能性进行测试完成测试报告后组织验收。

三、经费

预算金额：12万元

报价要求：不超过预算金额，价格为一次性含税报价，合同履约期间不得因其他原因调整价格。

付款方式：

合同生效后，甲方向乙方支付30%合同款；模块交付上线试运行60天后由甲方开展项目验收，合同验收合格并收到发票后30个工作日内支付65%合同款；质保期内模块运行稳定，甲方于质保期满后30个工作日内向成交供应商支付剩余5%合同款（无息）。如因成交验收后未及时提供发票导致付款延期，责任由成交供应商自行负责。

四、完成时限及理由

正式合同生效后60个工作日内完成交付。

- 五、其他要求：

（一）供货、安装周期及交货地点要求

1、正式合同生效后60个工作日内完成交付。

2、成交供应商在需求方提供的两个系统中进行开发、测试。

3、交货地点：湖南省长沙市。

（二）售后质保培训等要求

★1.质量保证期：自采购单位验收合格之日起。所有模块质保期不低于12个月。质保期内，提供免费的技术支持与培训、漏洞及bug修复等工作；若因出现的漏洞和bug导致的损失，采购单位有权向成交供应商追偿。（此项无法满足为无效报价）

2.当软件系统发生故障时，接到采购单位通报故障情况后，成交供应商须在30分钟内向采购单位通告故障情况，在故障消除之前的每30分钟向采购单位通告故障处理情况，故障消除之后的30分钟内向采购单位通知。当模块运行发生重大故障时，须在故障消除后的三日内向采购单位提供纸质的故障处理报告。

4.成交供应商须提供湖南长沙本地化的运维保障服务能力，并按采购单位要求提供软件产品的免费技术培训，并提供专业培训师培训采购单位的维护人员。

- 保密要求

对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

八、投标（报价）人资质要求

（一）资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

2、截止到开标时间，供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业，或为事业单位、军队单位。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

4、本项目不接受联合体投标或报价。

（二）投标人需准备资料要求：

投标人须具有有效期内的涉密信息系统集成乙级（含）及以上保密资质。

- 其他要求

成交供应商必须在合同约定的时限内完成软件系统的部署并向需求方提交调试记录及软件测试报告等工作，因成交供应商原因每延迟一周按照合同总价的1%支付违约金，延迟一个月需求方有权拒绝接收所有软、硬件产品，终止采购合同且成交供应商需赔付合同总价的20%违约金（重大项目进度延期损失）给需求方。